Segunda Sesión · Propuesta de valor

Motor de Análisis Comparativo de

Normativas de Exportación

Sector Acuicultura · Chile · USA · Japón · Brasil

Mayo 2026  ·  Confidencial

1. Lo que entendimos

El problema no es acceder a normas. Es el costo de analizarlas.

| El dolor real | Por qué el MVP anterior no lo resolvía |
| --- | --- |
| Análisis comparativo manual entre mercados consume 3–5 horas por ciclo | Era un buscador de documentos, se optimizó lo que ya estaba resuelto |
| Normas nuevas llegan mensualmente y hay que compararlas contra el corpus existente | No procesaba el flujo real: tabla mensual proporcionado por área Legal con filas nuevas |
| El Excel de área Legal es el respaldo formal para auditorías y no se puede tocar | Intentaba reemplazar el Excel en vez de potenciarlo |

El requerimiento real, traducido

Automatizar el análisis de impacto cruzado entre normativas y mercados.

Procesar la tabla mensual: ¿las normas nuevas ya estaban cubiertas, son variaciones, o generan un gap?

El Excel proporcionado por área legal entra como input. No se reemplaza. Es el respaldo formal.

2. Cómo lo resolvemos

Un motor semántico que opera sobre el Excel existente y responde tres preguntas en minutos.

2.1 Las tres preguntas que resuelve el sistema

| # | Pregunta de negocio | Cómo lo resuelve el motor |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Este requisito de Chile equivale a algo en USA, Japón o Brasil? | Comparación semántica entre mercados. Score de similitud + texto fuente visible. Clasificación: equivalente / parcial / gap. |
| 2 | ¿Qué exige ese mercado que aún no tenemos cubierto? | Detección automática de gaps por mercado destino. Priorizado por categoría: Acceso > Sanitario > Inocuidad. |
| 3 | ¿Las normas nuevas de este mes ya estaban en el corpus o son algo nuevo? | Filtra filas marcadas como 'Nuevo' en el Excel mensual y clasifica: ya cubierta / variación de existente / gap nuevo. |

2.2 El flujo completo — de extremo a extremo

| ENTRADA Excel de área Legal Columna Estado: Nuevo / Existente / Modificado | → | MOTOR Embeddings semánticos Comparación + Gaps | → | VALIDACIÓN Revisión humana El área Legal decide | → | SALIDA Export Excel Con 'Validado por' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 Cómo clasifica el sistema

| Score | Resultado | Riesgo | Acción para la abogad@ |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 0.88 | Ya cubierta | Bajo | Confirma en < 5 min. Sin acción adicional. |
| 0.70 – 0.87 | Variación de existente | Medio | Revisa diferencias de alcance. Anota brecha específica. |
| < 0.70 | Gap nuevo | Alto | Evalúa obligatoriedad. Escalar si categoría es Acceso o Sanitario. |

3. El Excel como input — sin fricción

El sistema lee el Excel. No lo modifica, no lo reemplaza, no genera uno nuevo.

3.1 Estructura mínima requerida

| Mercado | Norma / Ley | Organismo | Requisito | Categoría | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chile | DS 319/2002 | SERNAPESCA | Control y erradicación enfermedades peces | Sanitario | 2002 | Existente |
| USA | 21 CFR 123 | FDA | HACCP para productos de mariscos | Inocuidad | 2023 | Existente |
| Japón | Food San. Act | MHLW | Lista positiva materiales contacto alimento | Inocuidad | 2024 rev. | Nuevo |
| Brasil | IN MAPA 1/17 | DIPOA | Habilitación sanitaria de planta exportadora | Acceso | 2017 | Existente |

La columna Estado es la única adición al Excel actual. Abogad@ la completa al entregar la tabla mensual.

3.2 Categorías del corpus

| Acceso Requisito para poder ingresar al mercado | Sanitario Control de salud animal y producto | Inocuidad Seguridad alimentaria y HACCP | Etiquetado Rotulado y declaraciones | Ambiental Impacto ambiental y sostenibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Impacto concreto

| −85% tiempo de análisis comparativo por ciclo | < 24h detección de gap en norma nueva | 100% trazabilidad con validación humana |
| --- | --- | --- |

| Situación | Con el sistema |
| --- | --- |
| Tabla mensual con 10 normas nuevas | Clasificación automática en < 2 min. Área Legal solo revisa gaps nuevos. |
| Comparar requisito sanitario Chile vs Japón | Score 0.84 (parcial) + texto fuente visible. Revisión en 5 min. |
| Detectar gap de habilitación de planta en Brasil | Detectado en primera carga. Categoría Acceso. Prioridad crítica. |
| Preparar análisis para auditoría externa | Export Excel con columna 'Validado por' + timestamp. Auditable. |

5. Cómo lo implementamos

5.1 Lo que necesitamos para arrancar

| Insumo | Para qué lo usamos |
| --- | --- |
| El Excel actual de normativas | Es el corpus base. Lo procesamos tal como está. |
| Sesión con Área Legal | Entender el flujo mensual y validar la columna Estado. |
| Sesiones de feedback | Calibrar umbrales de score con resultados reales. |

5.2 Hoja de ruta — 6 semanas

| Semana | Foco | Entregable concreto |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Motor base | Parser del Excel + embeddings + comparación entre mercados funcionando |
| 3 | Clasificador de normas nuevas | Procesamiento automático de la tabla mensual: cubierta / variación / gap |
| 4 | Interfaz de revisión | La abogada valida ítems, anota brechas, exporta con firma |
| 5 | Ajuste con feedback real | Calibración de umbrales + incorporación de observaciones al corpus |
| 6 | Entrega final | Sistema funcionando sobre el Excel real + documentación de uso |

5.3 Mercados cubiertos en este ejercicio

AquaChile exporta a más de 40 países con presencia en los 5 continentes. Para este segundo ejercicio, el análisis se focalizó en los 3 mercados de mayor relevancia comercial, además de la normativa chilena de origen, conforme a la investigación de normativas realizada:

| Mercado | Organismo | Normativa clave |
| --- | --- | --- |
| Chile (origen) | SERNAPESCA / SUBPESCA | LGPA · DS 319/2002 · DS 345/2005 |
| USA | FDA / USDA-FSIS | 21 CFR Part 123 · FSMA · FSVP |
| Japón | MHLW | Food Sanitation Act · JAS · Lista positiva 2024 |
| Brasil | MAPA / DIPOA / ANVISA | IN MAPA 1/2017 · Decreto 9.013/2017 |

6. Reglas del sistema

| Lo que el sistema hace | Lo que el sistema NO hace |
| --- | --- |
| Compara semánticamente requisitos entre mercados | Reemplazar el criterio legal |
| Clasifica normas nuevas contra el corpus existente | Modificar o reemplazar el Excel original |
| Detecta gaps por categoría con nivel de riesgo | Tomar decisiones de cumplimiento de forma autónoma |
| Registra cada análisis con timestamp y validador | Emitir documentos con validez legal sin firma humana |
| Muestra siempre el texto fuente de ambos lados | Funcionar como caja negra, todo es explicable y auditable |

El principio que no negocia

El sistema sugiere Cliente decide.

El Excel es el respaldo formal Nosotros procesamos, no reemplazamos.

Todo output va firmado por quien lo validó Auditable desde el día 1.

m-risk · Beyond Sustainability · Mayo 2026